# Programa de seguridad del contratista

Modelo de índice. El contratista completa los espacios entre corchetes y desarrolla cada capítulo con lo que se indica en Contenido mínimo. Lo firma su profesional responsable y lo presenta a [Razón social de la empresa] antes de comenzar los trabajos.

| Código | Versión | Fecha | Elaboró | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 1. Datos generales

Contenido mínimo: que el lugar, la tarea y las fechas sean los de este trabajo.

| Contratista (razón social): |  | CUIT: |
| --- | --- | --- |
| Empresa principal o comitente: |  | Sitio y lugar de los trabajos: |
| Contrato o tarea: |  | Fecha de inicio: |
| Fecha de finalización prevista: |  | ART del contratista: |

| Cantidad de personas: |  | Subcontratistas previstos: |
| --- | --- | --- |

# 2. Descripción de los trabajos y etapas

Contenido mínimo: una descripción de los trabajos dividida en etapas, en el orden real en que se van a hacer: montaje, tareas principales, desmontaje y limpieza. Debe coincidir con las tareas del contrato, en particular las de riesgo.

| Etapa | Descripción de la tarea | Desde | Hasta | Personas |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 3. Responsable de higiene y seguridad

Contenido mínimo: la designación del profesional responsable, con su nombre, título y matrícula, la constancia de que la matrícula está vigente y un teléfono que conteste si pasa algo. Si el servicio es externo, el contrato o la constancia de la relación, con su vigencia y su alcance. Si el profesional cambia, la designación nueva.

| Profesional responsable: |  | Título: |
| --- | --- | --- |
| Matrícula y entidad que la otorga: |  | Teléfono de contacto: |
| Servicio propio o externo: |  | Visitas previstas al sitio: |

# 4. Aviso de obra y legajo técnico

Contenido mínimo, si los trabajos son una obra de construcción: el aviso de obra presentado a la ART antes del inicio, con la dirección del sitio, las fechas, las tareas de riesgo y la misma ART del certificado de cobertura, y el legajo técnico en el lugar de los trabajos, actualizado a medida que avanza. Cada subcontratista presenta el suyo a su propia ART.

| Aviso de obra presentado el: |  | N° o constancia: |
| --- | --- | --- |
| Legajo técnico ubicado en: |  |  |

Si no corresponde, indicar: [no aplica, porque].

# 5. Riesgos y medidas por etapa

Contenido mínimo: los riesgos de cada etapa, incluidos los propios del sitio y no solo los del oficio, y para cada riesgo una medida concreta y verificable. Una medida verificable dice qué se usa, dónde y cómo.

| Etapa | Riesgo | Medida de prevención | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |

# 6. Permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro

Contenido mínimo: las tareas que en el sitio piden permiso de trabajo, identificadas por etapa, y cómo se hace el análisis de trabajo seguro de cada tarea puntual, en el lugar y el día.

| Tarea | Permiso de trabajo | Quién lo solicita |
| --- | --- | --- |

# 7. Capacitación, elementos de protección personal y habilitaciones

Contenido mínimo: las capacitaciones previstas para cada tarea y quién las da, la entrega de elementos de protección personal con constancia individual y las habilitaciones que exige cada tarea.

| Tarea o rol | Capacitación | Elementos de protección | Habilitación |
| --- | --- | --- | --- |

# 8. Coordinación con otras empresas

Contenido mínimo: cómo se coordina el trabajo con las demás empresas que trabajan en el sitio y con [Razón social de la empresa]: quién es el interlocutor, qué reuniones hay y cómo se avisan los cambios de tarea. Cuando hay varios contratistas, este programa se adapta al programa único del sitio.

| Interlocutor del contratista: |  | Interlocutor de la empresa: |
| --- | --- | --- |
| Reuniones previstas: |  |  |

# 9. Emergencias y accidentes

Contenido mínimo: a quién se llama y en qué orden ante una emergencia, cómo se atiende a una persona lesionada, quién avisa a la empresa y al responsable de higiene y seguridad del contratista, y quién denuncia el accidente a la ART del contratista, que es el empleador, en forma inmediata.

| Emergencias médicas: |  | ART del contratista (teléfono): |
| --- | --- | --- |
| Responsable que avisa a la empresa: |  | Punto de encuentro: |

# 10. Cronograma

Contenido mínimo: las etapas con sus fechas y los hitos de seguridad: capacitaciones, inspecciones, revisiones del programa.

| Actividad | Desde | Hasta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |

# 11. Actualización del programa

Contenido mínimo: el programa se revisa cuando el trabajo cambia de etapa o de método, y cada versión nueva se presenta a la empresa. La versión anterior se conserva.

| Versión | Fecha | Cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |

# 12. Firmas y aprobación

Contenido mínimo: la identificación y la firma del profesional responsable. Cuando corresponde, la constancia de aprobación de la ART, con fecha anterior al inicio y para la dirección de este sitio.

| Aprobado por la ART el: |  | N° de constancia: |
| --- | --- | --- |

| Profesional responsable (firma, aclaración y matrícula) |  | Por el contratista (firma, aclaración y cargo) |
| --- | --- | --- |

# 13. Revisión por la empresa

La completa [Razón social de la empresa] al recibir el programa y cada versión nueva. El programa tiene que nombrar este sitio, sus riesgos y sus tareas. Si no lo hace, se devuelve con observaciones.

| Qué se revisa | Sí o No | Observación |
| --- | --- | --- |
| Las tareas coinciden con las del contrato |  |  |
| Están los riesgos de este sitio, no solo los del oficio |  |  |
| Las medidas dicen qué se usa, dónde y cómo |  |  |
| Están identificadas las tareas que piden permiso de trabajo |  |  |
| Prevé su actualización si cambia la etapa o el método |  |  |
| Lo firma el profesional responsable, con su matrícula |  |  |

Resultado: ☐ Aceptado   ☐ Devuelto con observaciones

| Revisó por la empresa (nombre, cargo y firma): |  | Fecha: |
| --- | --- | --- |

# Anexo 1. Designación del responsable de higiene y seguridad

[Razón social del contratista], CUIT [número], designa como responsable de higiene y seguridad de los trabajos a realizar en [nombre del sitio] a [nombre y apellido del profesional], título [título], matrícula [número], desde el [fecha].

El profesional acepta la designación y se compromete a firmar los documentos técnicos de los trabajos, a visitar el sitio con la frecuencia indicada y a participar en la investigación de cualquier incidente.

| Teléfono de contacto: |  | Correo electrónico: |
| --- | --- | --- |

| Por el contratista (firma, aclaración y cargo) |  | El profesional (firma y aclaración) |
| --- | --- | --- |